## Slide 1
PDM T/F
2016.06.20 ~ 2016.06.23
PDM
단위 테스트 시나리오

## Slide 2
Contents
- 단위 테스트
  일정 계획
  권한 테스트
  각 모듈 별 등록,수정,삭제,개정
  - 결재 테스트,E-Mail
  - 타 모듈 연계 테스트
  통합 테스트 시나리오 테스트

## Slide 3
1. 통합 테스트 일정(2016-06-27~2016-07-01)
모듈 | 담당 | 내용 | 일자 | 진행상태
개별 업무 관리 | (고광천,김원중) | 권한 및 등록 수정 ,삭제 테스트 E-Mail | 2016-06-27 ~ 2016-06-29 | 
문서관리 | 전원 | 권한 및 등록 수정 ,삭제,개정 테스트 결재 ,E-Mail 일괄 등록,일괄 결재 | 2016-06-27 ~ 2016-06-29 | 
품목 관리 | 이상훈 수석 이을재 수석 변성욱 전임 한광수 책임 | 권한 및 등록 수정 ,삭제,개정 테스트 일괄 등록,BOM 편집, 속성 전파 | 2016-06-27 ~ 2016-06-29 | 
도면 관리 (WGM) | 이상훈 수석 | 권한 및 등록,수정,삭제,개정 테스트 속성 전파 | 2016-06-27 ~ 2016-06-29 | 
설계 변경 | (고광천,김원중) | 권한 및 등록,수정 삭제,개정 테스트 결재 , E-Mail, ECA 활동 부품,도면 승인 처리 및 속성 전파 | 2016-06-27 ~ 2016-06-29 | 
RoHS | 강신우 연구원 | 권한 및 등록,수정 삭제,개정 테스트 결재,E-Mail 일괄 결재, 부품 현황,제품 현황 | 2016-06-27 ~ 2016-06-29 | 
금형 관리 | 이광우 대리 | 권한 및 등록,수정 삭제,개정 테스트 결재,E-Mail 일괄 결재 | 2016-06-27 ~ 2016-06-29 | 
시나리오 테스트 | T/F | 통합테스트의 시나리오 테스트 | 2016-06-30 ~ 2016-07-01 | 

## Slide 4
2. 모듈별 권한 관리 테스트
모듈 | Create(등록) | View(열람) | Download(열람+다운로드)
제품(부품) | R&D/TQM | ALL User | R&D/TQM
설계 변경 |  |  | 
개발 업무 관리 |  |  | 
도면 | 폴더별 권한 부여 (Create 그룹의 유저) | ALL User | 폴더별 권한 부여 (Download 그룹의 유저)
문서 |  |  | 
RoHS 관리 | ALL User | ALL User | ALL User
Create : Create권한이 있다면 Download도 가능.
View 권한은 PDM에서 데이터 검색 및 보기. View권한만으로는 파일의 내용은 볼 수 없음.
Download : 파일 다운로드 가능. 문서나 도면의 파일내용을 볼 수 있음.
승인된 문건은 삭제 불가.
개정 : Create 권한이 있는 누구나 개정 가능(Ownership의 권한 개념은 없음). 이는 퇴사자 관리 및 협업을 위함임.
모든 ACCESS기록은 남겨짐.

## Slide 5
3. 모듈별 등록,수정,삭제,개정
모듈 | Create(등록) | 수정,삭제 | 개정
제품(부품) | 폴더별 권한 부여 (Create 그룹의 유저) | 작업 중,개발승인됨 | 승인됨,개발 승인됨
설계 변경 | R&D/TQM | 작업 중.ECA 활동 | X
도면 | 폴더별 권한 부여 (Create 그룹의 유저) | 작업 중, 개발승인됨 | 승인됨,개발 승인됨
문서 |  | 작업 중,재작업,일괄결재 | 승인됨
RoHS 관리 | ALL User | 작업 중,재작업,일괄결재 | 승인됨
금형 관리 | 금형 관리 담당자 | 작업 중,재작업,일괄결재 | 승인됨

## Slide 6
3. 모듈별 등록,수정,삭제,개정
개발 업무 관리 | DM | 팀원
개발 업무 수정 | O | X
Task 수정 | O | X
Activity 수정 | O | X
Activity 산출물 등록 | O | O
개발 업무 관리 | 완료 | 완료 취소 | 수정 | 삭제 | 상태변경
개발 업무 | 진행중 | 완료 | 모든 상태 | 모든 상태 | DM
Task | 진행중 | 완료 | 진행중 | 진행중,Activity 존재하지 않읗시 | 완료,완료 취소(DM)
Activity 수정 | 진행중 | 완료 | 진행중 | 진행중,산출물이 존재 하지 않을시 | 완료,완료취소(DM)
산출물 등록 | Activity의 상태 상관 없이 등록,삭제 가능 |  |  |  | 

## Slide 7
4. 시나리오 테스트(2016-06-22~2016-06-23)
DM
개발 마스터 등록
(프로젝트 코드)
업무 별 담당자 지정
제품개발 Members
자신의 Activity 확인
산출물 등록
산출물에 대한 승인
Executive
Creo(WGM)를 통한 메카도면 PDM 등록
부품에 대한 코드 채번 진행
도면에 대한 dxf 배포도면 생성
R&D Process
제조/구매
제어 품목 및 주도면 생성
거버 파일, 좌표데이터, 작업 지시서 등록
① 개발 업무 관리
① 개발 업무관리
② 문서관리
③ 도면/BOM관리
③ 도면/BOM관리
최초 개발 EO 진행
양산 EO로 양산이관
승인된 부품/도면의 수정 요청- ECR
ECO 발행
설계 변경 활동 진행 및 결과 시스템 등록
EO,ECO 수시자 Notice
④ 설계변경관리
④ 도면/BOM관리
④ 문서관리
수신자 E-mail 전송
PDM에 로그인하여 대상 도면 다운로드
⑤ 배포